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Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS


Reforma da Casa de Cultura Municipal Orlando Cardoso Duarte ETAPA II
Contrato: Contrato nº 292/2021 
Processo licitatório: Processo Licitatório: 661/2021 - TP nº 13/2021
Executor da obra:  ACJ Engenharia LTDA
Data inicial: 22/10/2021
Previsão de Conclusão: 22/07/2022
Gestor Municipal Fiscalizador: Akauã Sampaio da Fonseca Rotava
Local: Rua Bento Gonçalves, nº 905 – Bairro Centro, Mostardas/RS
Secretaria vinculada: Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
Custo previsto: R$ 247.656,27
Custo real: R$ 247.656,27
Estágio / Percentual de conclusão30%
Etapa 1
Serviços Preliminares
Etapa 2
Estrutura
Etapa 3
Aterro/Piso
Etapa 4
Telhado
Etapa 5
Alvenaria/Vedação
Etapa 6
Acabamento 
Etapa 7
Instalação Hidro
Etapa 8
Instalação Elétrica
Etapa 9
Esquadrias
Etapa 10
Externo
Etapa 11
Forro
Situação atualizada em 26/04/2022
Data da Informação: 26/04/2022
Prefeitura Municipal de Mostardas

CNPJ 88.000.922/0001-40

Rua Bento Gonçalves, 1.020 – CEP: 96270-000 – Mostardas/RS
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