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Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS


Reforma da Quadra Poliesportiva da EMF Ruy Miguel Collares Victorino 
Contrato: Contrato nº 121/2022 
Processo licitatório: Processo Licitatório: 347/2022 - TP nº 07/2022
Executor da obra: R. E. Construtora e Empreendimentos LTDA
Data inicial: 15/07/2022
Previsão de Conclusão: 15/10/2022
Gestor Municipal Fiscalizador: Akauã Sampaio da Fonseca Rotava
Local: Rua XV de Novembro, nº 1470
Secretaria vinculada: Secretaria Municipal de Educação
Custo previsto: R$ 121.728,01
Custo real: R$ 121.728,01
Estágio / Percentual de conclusão100%
Etapa 1
Serviços Preliminares
Etapa 2
Quadra
Etapa 3
Instalações Elétricas
Etapa 4
Pinturas
Etapa 5
Equipamentos
Etapa 6
Passeio Externo 
Obra concluída em 08/03/2023
Data da Informação: 01/06/2023
Prefeitura Municipal de Mostardas

CNPJ 88.000.922/0001-40

Rua Bento Gonçalves, 1.020 – CEP: 96270-000 – Mostardas/RS
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